Таблица № П 1.20.3

СПРАВКА

о финансировании и освоении капитальных вложений

в электросетевое строительство

по ООО «Мысковская электросетевая организация»

за  2013 год

(тыс.руб.с НДС)

| Наименование строек | Утверждено на период | В течение базового Периода | Остаток финанси-рования | План на 2013 год | Источник финансиро- вания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Освоено фактически | Профинан- сировано |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ВСЕГО | 7422 | 7221 | 7221 |  | 7422 | Аморт.отчисл., прибыль, возврат НДС |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |
| Замена силовых трансформаторов | 802 | 707 | 707 |  | 802 |  |
| Замена баковых выключателей на вакуумные | 1628 | 1771 | 1771 |  | 1628 |  |
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП 14,63,94 | 1200 | 1850 | 1850 |  | 1200 |  |
| Приобретение офисного оборудования | 94 | 106 | 106 |  | 94 |  |
| Проектно-изыскателькие работы для объектов строительства будущих периодов | 146 | 0 | 0 |  | 146 |  |
| Наращивание системы АИИСКУЭ | 236 | 217 | 217 |  | 236 |  |
| Монтаж автоматического реклоузера ф. 514 | 624 | 624 | 624 |  | 624 |  |
| Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТПН № 210 | 930 | 1170 | 1170 |  | 930 |  |
| Строительство ВОЛС | 147 | 0 | 0 |  | 147 |  |
| Строительство КТПн № 235 | 972 | 596 | 596 |  | 972 |  |
| Строительство КТПН № 254 (ул.Мира) | 643 | 180 | 180 |  | 643 |  |

Директор

Главный бухгалтер

Старший экономист